DUOC UC

Escuela de Informática y Telecomunicaciones

Ingeniería en Informática

DEFINICIÓN PROYECTO APT – FASE 1

T-Ayudo

Plataforma web de coordinación y trazabilidad de apoyo ante crisis o desregulación escolar

| Asignatura | PTY4614 Capstone |
| --- | --- |
| Estudiante | Verónica Contreras Sáez |
| Equipo de proyecto | Jonathan Cuevas · Maximiliano Rodriguez · Verónica Contreras |
| Sede | San Bernardo |
| Docente | Fabian Alcantara |
| Fecha | Agosto de 2026 |

# Índice

Resumen	3

Abstract	3

1. Descripción y relevancia del Proyecto APT	4

2. Relación con las competencias del Perfil de Egreso	5

3. Relación con los intereses profesionales	6

4. Factibilidad del Proyecto APT	6

5. Objetivos	7

6. Metodología de trabajo	8

7. Plan de trabajo	9

8. Evidencias	11

9. Indicadores de calidad disciplinarios	11

10. Desarrollo técnico y criterios de seguridad	12

11. Autoevaluación según rúbrica 1.3	13

12. Individual Conclusion	14

13. Individual Reflection	14

Referencias	15

Anexo A. Matriz de pruebas funcionales	17

# Resumen

T-Ayudo es una aplicación web orientada a mejorar la coordinación y trazabilidad de las solicitudes de apoyo frente a situaciones de crisis o desregulación en establecimientos educacionales. La implementación actual permite registrar situaciones de apoyo en aula, asociarlas a estudiantes, entregar información contextual al equipo PIE, registrar la atención, involucrar a Inspectoría y al apoderado cuando corresponde y conservar el evento en un historial. Esta descripción se basa en el estado funcional documentado del producto y distingue expresamente las funciones existentes de aquellas que permanecen en el roadmap (Equipo T-Ayudo, 2026a).

El Proyecto APT se enfocará en consolidar y validar el MVP existente. Para ello se priorizará la normalización de usuarios, roles y estados; la revisión de reglas de seguridad de Firestore; el almacenamiento de evidencias; la ejecución de pruebas funcionales y de regresión; y la documentación técnica y funcional. No se presentarán como implementadas funciones que el código revisado no demuestra, tales como botón físico, notificaciones push, inteligencia artificial predictiva o integraciones externas (Equipo T-Ayudo, 2026a).

El proyecto integra cuatro competencias de especialidad del perfil de egreso: pruebas de software, gestión de proyectos informáticos, modelamiento de datos y desarrollo de soluciones de software. Su alcance se diseñó para ser ejecutable dentro del semestre académico, utilizando el MVP disponible, Firebase, el repositorio del proyecto, documentación previa y un plan incremental de trabajo.

Palabras clave: T-Ayudo, desarrollo de software, Firebase, Firestore, pruebas de software, gestión de proyectos, educación inclusiva.

# Abstract

T-Ayudo is a web application designed to improve the coordination and traceability of support requests during crisis or dysregulation situations in educational institutions. The current implementation allows classroom staff to register support situations, associate them with students, provide contextual information to the PIE support team, record interventions, involve school inspection staff and parents or guardians when required, and preserve the event in a historical record. This description is based on the documented functional state of the product and clearly separates implemented features from roadmap items (Equipo T-Ayudo, 2026a).

The APT Project will focus on consolidating and validating the existing MVP. The work will prioritize the normalization of users, roles and alert states; the review of Cloud Firestore security rules; evidence storage; functional and regression testing; and technical and functional documentation. Features that are not currently demonstrated by the reviewed code—such as a physical emergency button, push notifications, predictive artificial intelligence and external integrations—will remain outside the current scope (Equipo T-Ayudo, 2026a).

The project integrates four graduate-profile competencies: software testing, IT project management, data modeling and software development. Its scope is designed to be feasible within the academic semester by using the existing MVP, Firebase services, the project repository, previous documentation and an incremental work plan.

# 1. Descripción y relevancia del Proyecto APT

T-Ayudo busca resolver una necesidad concreta de coordinación escolar: que una solicitud de apoyo frente a una crisis o desregulación no dependa exclusivamente de comunicaciones informales, sino que pueda registrarse, atenderse y quedar trazada digitalmente. En la implementación actual, Sala puede generar una solicitud; el equipo PIE recibe alertas en tiempo real y toma la atención mediante T-Asisto; Sala confirma la llegada con T-Atiendo; PIE documenta la intervención con T-Atendí; Inspectoría puede emitir T-Aviso al apoderado; y la respuesta familiar queda asociada al evento e historial (Equipo T-Ayudo, 2026a).

La relevancia profesional del proyecto se relaciona directamente con Ingeniería en Informática, porque exige analizar un proceso organizacional, mantener e integrar una solución web, modelar y proteger información, controlar accesos, diseñar pruebas y gestionar decisiones de alcance. La arquitectura técnica documentada utiliza React 19 con Vite en frontend, Firebase Authentication para autenticación, Cloud Firestore para persistencia y onSnapshot para actualización en tiempo real (Equipo T-Ayudo, 2026a). La documentación oficial de Firebase confirma que onSnapshot permite recibir actualizaciones cada vez que cambia un documento o una consulta, lo que sustenta técnicamente el uso de Firestore como componente en tiempo real (Google, 2026c).

El contexto educativo también exige resguardar inclusión y privacidad. La Ley N.º 21.545 establece la promoción de la inclusión y la protección de derechos de las personas con trastorno del espectro autista en los ámbitos social, de salud y educación (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile [BCN], 2023). A su vez, la Ley N.º 19.628 regula el tratamiento de datos personales en Chile, aspecto relevante porque T-Ayudo maneja identificación de estudiantes, diagnósticos, historial de crisis y comunicación familiar (BCN, 1999; Equipo T-Ayudo, 2026a). Por ello, seguridad, acceso por roles y trazabilidad se consideran restricciones del diseño, no funcionalidades opcionales.

El beneficio esperado del APT es fortalecer la estabilidad y verificabilidad del MVP. El sistema ya permite registrar timestamps y eventos que pueden sustentar indicadores como tiempo de respuesta Sala–PIE, tiempo total de atención, alertas por curso o estudiante, respuesta familiar y reincidencia; estos indicadores están definidos funcionalmente en la documentación del proyecto, aunque su explotación en dashboard permanece como mejora posterior (Equipo T-Ayudo, 2026a).

# 2. Relación con las competencias del Perfil de Egreso

El proyecto moviliza las siguientes cuatro competencias de especialidad definidas en las pautas de Capstone y utilizadas en la Guía de Definición del Proyecto APT (Duoc UC, 2026a; Duoc UC, 2026b):

| Competencia del perfil de egreso | Aplicación concreta en T-Ayudo | Evidencia prevista |
| --- | --- | --- |
| Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. | Diseñar y ejecutar pruebas sobre login, roles, creación y evolución de alertas, T-Asisto, T-Atiendo, T-Atendí, T-Aviso, respuesta del apoderado, historial y carga de estudiantes. Los resultados se usarán para corregir hallazgos y ejecutar regresión. | Matriz QA, resultados esperados/obtenidos, incidencias y registro de correcciones. |
| Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. | Definir alcance, priorizar deuda técnica, organizar actividades, controlar avance, registrar riesgos y decidir qué mejoras son viables dentro del semestre. | Backlog priorizado, cronograma, matriz de riesgos, registro de decisiones y seguimiento. |
| Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. | Revisar y ordenar colecciones y relaciones de Firestore para usuarios, estudiantes, diagnósticos, cursos y alertas; disminuir duplicidades y documentar el modelo. | Modelo de datos documentado, estructura de colecciones y evidencia de correcciones prioritarias. |
| Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. | Mantener e integrar los módulos existentes, corregir inconsistencias y preparar una versión estable y demostrable del MVP. | Versión estabilizada, historial de cambios, evidencias funcionales y documentación técnica. |

La competencia de pruebas se apoya además en prácticas reconocidas por ISTQB, cuyo nivel Foundation incluye el análisis del impacto del riesgo en las pruebas y el reporte del progreso y de la calidad (ISTQB, 2024). En T-Ayudo, esto se traduce en priorizar el flujo central y registrar formalmente resultados, defectos y regresiones.

# 3. Relación con los intereses profesionales

Mis principales intereses profesionales se relacionan con el desarrollo y la gestión de soluciones tecnológicas aplicadas a problemas reales, especialmente en el ámbito educativo. Me interesa participar desde la identificación de necesidades y levantamiento de requerimientos hasta la implementación, validación y mejora de una solución, combinando competencias técnicas con gestión, comunicación con usuarios y comprensión del contexto organizacional.

T-Ayudo se relaciona directamente con esta proyección porque integra software, datos, gestión de proyectos y educación. También me permite trabajar de forma deliberada en áreas que he identificado como oportunidades de mejora durante mi formación: calidad y pruebas de software, ciberseguridad y arquitectura de soluciones escalables. Esta reflexión es coherente con el Diario de Reflexión de Fase 1, donde se reconocen como fortalezas el análisis de requerimientos, desarrollo web, datos, integración y gestión, y como áreas por fortalecer pruebas, seguridad y arquitectura (Contreras, 2026).

# 4. Factibilidad del Proyecto APT

El proyecto es factible porque no comienza desde cero. Existe un MVP web funcional con autenticación, roles, alertas, atención PIE, participación de Inspectoría, respuesta de apoderado, gestión de estudiantes y diagnósticos e historial. Esto permite concentrar el semestre en estabilización, validación y documentación en vez de construir el producto completo desde una etapa inicial (Equipo T-Ayudo, 2026a).

| Dimensión | Situación actual | Riesgo / obstáculo | Tratamiento propuesto |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiempo | 18 semanas de planificación académica. | Crecimiento excesivo del alcance. | Priorizar P0/P1 y mantener push, hardware, IA e integraciones fuera del alcance actual. |
| Recursos | Código fuente, Firebase, computadores, Internet, documentación funcional y casos QA. | Dependencia de conectividad y configuración cloud. | Trabajar por entregables pequeños y mantener escenarios de prueba controlados. |
| Seguridad | Firebase Authentication y rutas protegidas están implementadas. | Reglas Firestore no verificadas; aislamiento por colegio no evidenciado. | Revisar, probar y documentar Security Rules por rol antes de una validación productiva. |
| Datos | Firestore soporta los datos del MVP. | Duplicidad de usuarios/roles y estados heterogéneos. | Normalizar catálogo de roles, usuarios y estados; documentar estructura y migraciones necesarias. |
| Evidencias | Historial y timestamps permiten trazabilidad operativa. | Storage para archivos no está implementado. | Incorporar Cloud Storage para evidencias si el alcance y costos lo permiten; si no, documentar como pendiente. |
| Validación | Se dispone de flujos funcionales y casos de prueba. | Disponibilidad de usuarios reales. | Planificar demostración/piloto controlado y mantener escenario simulado como respaldo. |

La decisión de revisar las reglas de Firestore tiene respaldo técnico directo: Firebase recomienda combinar Firebase Authentication con Cloud Firestore Security Rules para implementar autenticación y autorización en aplicaciones web y móviles, y advierte que las reglas deben revisarse antes del despliegue productivo (Google, 2026a; Google, 2026b). Del mismo modo, Cloud Storage for Firebase es el servicio oficial para cargar y almacenar contenido generado por usuarios desde aplicaciones web, por lo que es una alternativa pertinente para persistir evidencias cuando el proyecto lo requiera (Google, 2026d).

# 5. Objetivos

## 5.1 Objetivo general

Consolidar, validar y documentar el MVP web de T-Ayudo para fortalecer la coordinación y trazabilidad de las solicitudes de apoyo ante situaciones de crisis o desregulación escolar, integrando mejoras prioritarias de software, datos, seguridad y pruebas.

## 5.2 Objetivos específicos

Analizar y priorizar los requerimientos, brechas funcionales, deuda técnica y riesgos presentes en el MVP actual.

Revisar y normalizar el modelo de datos, usuarios, roles y estados involucrados en el flujo de alertas.

Implementar mejoras prioritarias de software, seguridad, almacenamiento de evidencias e integración de componentes de acuerdo con el alcance definido.

Diseñar y ejecutar pruebas funcionales para validar los principales flujos del sistema, registrando resultados y corrigiendo hallazgos críticos.

Documentar y validar una versión estable y demostrable de T-Ayudo, consolidando las evidencias obtenidas durante el desarrollo del proyecto.

# 6. Metodología de trabajo

Se utilizará una metodología incremental e iterativa, adecuada para un proyecto que ya dispone de un MVP. El trabajo se organizará en ciclos cortos de diagnóstico, modificación, verificación y documentación. Cada etapa deberá cerrar con una evidencia verificable antes de continuar, lo que permitirá controlar el alcance y evitar que funcionalidades de roadmap ingresen al semestre sin criterios de aceptación.

Etapa 1. Diagnóstico y definición de alcance: Revisar estado real del MVP, requerimientos, deuda técnica, riesgos y prioridades.

Etapa 2. Diseño y estabilización: Normalizar modelo de datos, usuarios, roles y estados; documentar decisiones.

Etapa 3. Implementación: Desarrollar mejoras prioritarias de software, seguridad y almacenamiento de acuerdo con el alcance.

Etapa 4. Verificación y mejora: Ejecutar casos de prueba, registrar resultados, corregir defectos y repetir pruebas de regresión.

Etapa 5. Documentación y cierre: Consolidar documentación técnica/funcional, evidencias, demostración y presentación final.

La distribución de responsabilidades se apoya en la matriz RACI elaborada previamente por el equipo. En ella, Jonathan Cuevas participa como responsable del levantamiento de requerimientos y componentes de datos; Maximiliano Rodriguez como responsable principal de frontend y gestión de riesgos; y Verónica Contreras como responsable de UX/UI, documentación y capacitación, mientras que las pruebas funcionales y la presentación final son compartidas por el equipo (Cuevas, Rodriguez, & Contreras, 2026).

# 7. Plan de trabajo

| Actividad | Competencia principal | Descripción | Recursos | Duración | Responsable(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diagnóstico y alcance | Gestión de proyectos / Pruebas | Revisar estado real, requerimientos, deuda técnica, riesgos y backlog; delimitar alcance del APT. | Código, informe funcional, repositorio, matriz de riesgos. | 2 semanas | Jonathan + Verónica; control de riesgos: Maximiliano |
| Normalización de datos y flujos | Modelos de datos / Desarrollo | Revisar colecciones Firestore, usuarios/roles, estados y relaciones; corregir inconsistencias prioritarias. | Firebase, código React, diagramas. | 3 semanas | Jonathan + Maximiliano |
| Mejoras críticas del MVP | Desarrollo / Gestión | Implementar mejoras priorizadas de seguridad, reglas de acceso, almacenamiento e integración. | React, Firebase, Git, computador, Internet. | 4 semanas | Jonathan + Maximiliano; UX/documentación: Verónica |
| Pruebas y correcciones | Pruebas / Desarrollo | Ejecutar casos QA sobre login, roles, alertas, T-Asisto, T-Atiendo, T-Atendí, T-Aviso, historial y carga de datos; corregir hallazgos críticos. | Plan de pruebas, datos de prueba, navegador, Firebase. | 3 semanas | Jonathan + Maximiliano; Verónica consultada |
| Documentación y validación | Gestión / Desarrollo | Actualizar documentación, capturas, manual breve y preparar demostración o piloto controlado. | Word, repositorio, capturas, ambiente de demo. | 3 semanas | Verónica; equipo apoya validación |
| Cierre y entrega final | Todas | Recoger retroalimentación, ajustar hallazgos finales, consolidar evidencias y preparar informe/presentación final. | MVP, informe, evidencias y resultados de pruebas. | 3 semanas | Equipo T-Ayudo |

## 7.1 Carta Gantt resumida

La temporalidad se organiza en 18 semanas consecutivas. La siguiente tabla resume los rangos de ejecución y evita ampliar el alcance más allá del semestre académico.

| Actividad | Semanas | Fase | Hito de cierre |
| --- | --- | --- | --- |
| Diagnóstico y alcance | S1–S2 | Fase 1 | Alcance, backlog y riesgos priorizados. |
| Normalización de datos y flujos | S3–S5 | Fase 1 | Modelo de datos y flujos documentados. |
| Mejoras críticas del MVP | S6–S9 | Fase 2 | Versión integrada con mejoras prioritarias. |
| Pruebas y correcciones | S10–S12 | Fase 2 | Matriz QA ejecutada y defectos críticos tratados. |
| Documentación y validación | S13–S15 | Fase 3 | Documentación, manual y demostración/piloto preparados. |
| Cierre y entrega final | S16–S18 | Fase 3 | Informe, evidencias y presentación final consolidados. |

# 8. Evidencias

| Tipo | Evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Diagnóstico técnico y backlog priorizado | Documento con estado actual del MVP, alcance, deuda técnica, riesgos y prioridades de mejora. | Evidencia el análisis inicial, la planificación y las decisiones de alcance. |
| Avance | Modelo de datos y flujo funcional documentado | Diagrama y documentación de colecciones Firestore, usuarios, roles, estados y flujo Sala–PIE–Inspectoría–Apoderado–Historial. | Demuestra modelamiento de datos e integración de componentes antes de introducir cambios. |
| Final | MVP estabilizado e informe de pruebas | Versión funcional junto con casos QA, resultados, incidencias encontradas, correcciones y regresión. | Acredita construcción/integración de software, validación del producto y mejora basada en resultados. |
| Final | Informe técnico y evidencia de validación | Informe final con arquitectura, decisiones técnicas, capturas, manual breve y evidencia de demostración o validación. | Documenta el logro de objetivos y permite evaluar la trazabilidad del trabajo realizado. |

# 9. Indicadores de calidad disciplinarios

La pauta de Capstone solicita verificar si la Definición del Proyecto APT incorpora los indicadores de calidad asociados a las competencias seleccionadas. La siguiente matriz muestra cómo quedan presentes en la propuesta (Duoc UC, 2026a; Duoc UC, 2026b).

| Indicador | Estado en la propuesta | Aplicación prevista | Evidencia de cierre |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Diseña pruebas de validación | PRESENTE | Diseñar matriz QA y criterios esperados. | Plan/matriz de pruebas. |
| 1.2 Aplica pruebas de validación | PRESENTE | Ejecutar pruebas funcionales y regresión. | Resultados obtenidos y estados. |
| 1.3 Desarrolla mejoras al producto según resultados | PRESENTE | Corregir defectos críticos y revalidar. | Registro de cambios + re-prueba. |
| 2.1 Planifica proyectos informáticos | PRESENTE | Alcance, backlog, responsables, riesgos y Carta Gantt. | Plan de trabajo aprobado. |
| 2.2 Controla proyectos informáticos | PRESENTE | Seguimiento por etapas, riesgos y cambios. | Bitácora/seguimiento de avance. |
| 3.1 Diseña modelos de datos | PRESENTE | Documentar estructura de colecciones y relaciones. | Modelo de datos. |
| 3.2 Implementa modelos de datos | PRESENTE | Corregir inconsistencias prioritarias. | Evidencia de cambios en Firestore. |
| 4.1 Construye una solución de software | PRESENTE | Mejorar el MVP existente. | Versión estabilizada. |
| 4.2 Integra componentes de software | PRESENTE | Validar flujo entre Sala, PIE, Inspectoría, Apoderado e Historial. | Pruebas de flujo extremo a extremo. |
| 4.3 Implanta una solución de software | PRESENTE EN EL PLAN | Preparar una versión estable y demostrable y realizar validación controlada. | Demo/piloto o escenario simulado documentado. |

# 10. Desarrollo técnico y criterios de seguridad

## 10.1 Arquitectura actual documentada

| Componente | Estado / tecnología |
| --- | --- |
| Frontend | React 19 + Vite |
| Interfaz | MUI + Emotion |
| Enrutamiento | React Router DOM |
| Autenticación | Firebase Authentication |
| Persistencia | Cloud Firestore |
| Tiempo real | onSnapshot |
| Carga CSV | Papa Parse |
| Voz | Web Speech API / react-speech-recognition |
| Backend propio | No evidenciado en el código revisado |

Firebase Authentication ofrece servicios y SDK para autenticar usuarios y se integra con otros servicios de Firebase (Google, 2026a). Para aplicaciones cliente conectadas directamente a Firestore, la documentación oficial recomienda complementar la autenticación con Security Rules para autorización y validación de datos (Google, 2026b). Esta recomendación es especialmente pertinente para T-Ayudo porque el sistema maneja datos sensibles y actualmente las reglas Firestore verificadas no fueron entregadas como evidencia en la revisión funcional (Equipo T-Ayudo, 2026a).

## 10.2 Brechas técnicas priorizadas

P0 – Estados únicos: Definir una máquina de estados única para el flujo de alertas.

P0 – Usuarios y roles únicos: Unificar fuentes/catálogos para evitar permisos inconsistentes.

P0 – Reglas Firestore: Revisar y probar reglas por rol antes de declarar seguridad productiva.

P1 – Storage: Persistir evidencias documentales cuando sea parte del alcance.

P1 – Módulo Profesor: Completar el actor o excluirlo explícitamente de la versión estable.

P1 – Pruebas E2E/regresión: Proteger el flujo central ante cambios cruzados.

P1 – Dashboard: Explotar KPIs operativos cuando la estabilización del núcleo esté cerrada.

Estas prioridades provienen del diagnóstico funcional real del producto y evitan que el APT se transforme en una ampliación indiscriminada. En particular, Firebase recomienda revisar y probar Security Rules antes de desplegar una aplicación a producción (Google, 2026b), y Cloud Storage constituye el servicio oficial de Firebase para carga segura de archivos generados por usuarios en aplicaciones web (Google, 2026d).

# 11. Autoevaluación según rúbrica 1.3

La siguiente autoevaluación se realiza sobre el informe ya completado. No se trata de asignar un 100% sin respaldo, sino de verificar que cada descriptor de la rúbrica tiene una sección y una evidencia concreta en esta Definición del Proyecto APT.

| N.º | Indicador de evaluación | Autoevaluación | Evidencia en este informe |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Describe el proyecto y justifica su relevancia | Completamente logrado (100%) | Sección 1: problema, contexto, relevancia profesional y beneficio. |
| 2 | Relaciona el proyecto con competencias del perfil de egreso | Completamente logrado (100%) | Sección 2: cuatro competencias y aplicación concreta. |
| 3 | Relaciona el proyecto con intereses profesionales | Completamente logrado (100%) | Sección 3: intereses y relación con T-Ayudo. |
| 4 | Argumenta la factibilidad | Completamente logrado (100%) | Sección 4: tiempo, recursos, obstáculos y mitigaciones. |
| 5 | Formula objetivos claros y coherentes | Completamente logrado (100%) | Sección 5: objetivo general y cinco específicos. |
| 6 | Propone metodología pertinente | Completamente logrado (100%) | Sección 6: metodología incremental e iterativa en cinco etapas. |
| 7 | Establece plan de trabajo | Completamente logrado (100%) | Sección 7: tareas, recursos, duración, responsables y Carta Gantt. |
| 8 | Determina evidencias y justifica su selección | Completamente logrado (100%) | Sección 8: cuatro evidencias con justificación. |
| 9 | Cumple redacción, ortografía, citas y referencias | Completamente logrado (100%) | Redacción revisada y referencias verificables en formato académico. |
| 10 | Cumple formato de informe de la disciplina | Completamente logrado (100%) | Portada, índice, abstract bilingüe, desarrollo, conclusiones/reflexión, referencias y anexo. |
| 11 | Cumple indicadores de calidad disciplinarios | Completamente logrado (100%) | Sección 9: diez indicadores trazados a acciones y evidencias. |
| 12 | Comunica por escrito en inglés | Completamente logrado (100%) | Abstract, Individual Conclusion e Individual Reflection en inglés. |

# 12. Individual Conclusion

The development of T-Ayudo demonstrates how an IT project can create value when technological decisions are connected to a real organizational need. The current MVP already provides a functional basis for managing alerts, students, roles and intervention records. However, the project documentation also shows that a functional application is not equivalent to a production-ready system. Security rules, data consistency, evidence storage and systematic regression testing still require deliberate work before a broader deployment.

For this reason, the APT Project will focus on strengthening the existing solution instead of adding unnecessary features. Data consistency, software testing, security, documentation and traceability will be treated as core engineering tasks. This approach keeps the project feasible within the academic semester and strengthens its relationship with the graduate profile by integrating software development, data modeling, IT project management and quality assurance.

# 13. Individual Reflection

T-Ayudo is closely related to the type of professional work I would like to perform in the future because it combines technology with a real educational problem. I am interested in developing and managing technological solutions that improve processes and support decision-making, especially in educational environments.

This project allows me to apply skills that I have developed during my studies, such as requirements analysis, software development, data management and project planning. At the same time, it helps me identify areas that I still need to strengthen, particularly software testing, cybersecurity and scalable architecture.

One of the main lessons from this stage is that software engineering is not only about creating a system that works. A professional solution must also be reliable, secure, understandable, maintainable and aligned with the needs of its users and the organization. Developing T-Ayudo through the APT Project will allow me to strengthen these competencies in an integrated and evidence-based context.

# Referencias

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (1999). Ley N.º 19.628 sobre protección de la vida privada. https://www.bcn.cl/leychile/Navegar?dt=open&idLey=19628

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (2023). Ley N.º 21.545: Establece la promoción de la inclusión, la atención integral y la protección de los derechos de las personas con trastorno del espectro autista en el ámbito social, de salud y educación. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1190123

Contreras, V. (2026). Diario de Reflexión Fase 1 [Documento académico, PTY4614 Capstone, Duoc UC].

Cuevas, J., Rodriguez, M., & Contreras, V. (2026). Informe de gestión de riesgos: Proyecto tecnológico T-Ayudo [Informe académico, Duoc UC – Sede San Bernardo].

Duoc UC. (2026a). Autoevaluación Definición Proyecto APT – Fase 1 [Pauta de evaluación, PTY4614 Capstone].

Duoc UC. (2026b). Formativa Definición Proyecto APT – Fase 1 [Pauta de heteroevaluación, PTY4614 Capstone].

Duoc UC. (s. f.). Malla curricular Ingeniería en Informática, currículo 1446114 [Documento académico].

Equipo T-Ayudo. (2026a). T-Ayudo: Informe funcional completo y aterrizado [Documento interno del proyecto].

Equipo T-Ayudo. (2026b). Plan técnico y estratégico del proyecto T-Ayudo [Documento interno del proyecto].

Google. (2026a). Firebase Authentication. https://firebase.google.com/docs/auth

Google. (2026b). Secure data in Cloud Firestore. https://firebase.google.com/docs/firestore/security/overview

Google. (2026c). Get realtime updates with Cloud Firestore. https://firebase.google.com/docs/firestore/query-data/listen

Google. (2026d). Get started with Cloud Storage on web. https://firebase.google.com/docs/storage/web/start

International Software Testing Qualifications Board. (2024). Certified Tester Foundation Level (CTFL) v4.0. https://www.istqb.org/certifications/certified-tester-foundation-level-ctfl-v4-0/

# Anexo A. Matriz de pruebas funcionales mínimas

La siguiente matriz reproduce los casos de prueba funcionales mínimos ya definidos en el Informe Funcional de T-Ayudo y se utilizará como línea base del plan QA del APT (Equipo T-Ayudo, 2026a). Durante la ejecución deberán agregarse las columnas “resultado obtenido”, “estado”, “fecha”, “responsable” y “evidencia”.

| ID | Prueba | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| QA01 | Login admin | Entra /admin |
| QA02 | Login sala | Entra /sala |
| QA03 | Código Rojo | Crea alert CODIGO_ROJO |
| QA04 | T-Necesito | Crea alerta estudiante |
| QA05 | Duplicar estudiante alertado | Bloquea nueva alerta |
| QA06 | PIE T-Asisto | Estado ACEPTADA |
| QA07 | Sala T-Atiendo | Estado PROCESO |
| QA08 | PIE T-Atendí sin descripción | Bloqueado |
| QA09 | PIE T-Atendí sin responsabilidad | Bloqueado |
| QA10 | PIE T-Atendí válido | GESTIONADO |
| QA11 | Inspectoría T-Aviso | NOTIFICADO_APODERADO |
| QA12 | Apoderado ve alerta | Alerta visible |
| QA13 | Apoderado responde | Respuesta guardada |
| QA14 | Historial | Evento visible |
| QA15 | CSV válido | Estudiantes creados |
| QA16 | CSV vacío | Error controlado |